Documento de Requisitos

Bolão Web

Versão 2.00

| Integrantes | R.A. |
| --- | --- |
| ALISON ORITA | 69657 |
| DANILO PASSAFARO LARROSA | 61347 |
| JUAN CARLOS BIAZOTO | 67595 |
| LUCIO MASSAO GOMES ITIKAWA | 65135 |

Sumário

1 Introdução

1.1 Objetivo do documento

1.2 Escopo do Produto

2 Descrição Geral do Produto

2.1 Interfaces com o Produto

2.2 Requisitos Funcionais

[RF001] Gerenciar cadastro de administradores

[RF002] Gerenciar cadastro de operadores

[RF003] Gerenciar cadastro de campeonatos

[RF004] Gerenciar cadastro de times

[RF005] Gerenciar cadastro de partidas

[RF006] Cadastrar novo usuário apostador

[RF007] Gerenciar cadastro de apostadores

[RF008] Gerenciar cadastro de palpite

[RF009] Cadastrar placar e distribuir pontos

[RF010] Ranking de apostadores

[RF011] Consulta fácil de palpites

[RF012] Tela de acesso (login)

2.3 Requisitos Não Funcionais

[NF001] Plataforma web

[NF002] Integração com redes sociais

3 Estudo de Viabilidade

3.1 Quanto as contribuições à empresa

3.2 Quanto a viabilidade econômica

3.3 Quanto a viabilidade técnica

3.4 Quanto a legalidade

3.5 Quanto as alternativas

4 Avaliação dos Riscos

5 Diagrama de pacotes

6 Arquitetura de software

7 Elaboração

7.1 Modelo de casos de uso

Identificação e priorização dos casos de uso

Diagrama de casos de uso

Detalhamento dos casos de uso

USE CASE<gerenciar cadastro de administradores> - Danilo

USE CASE<gerenciar cadastro de operadores> - Juan

USE CASE<gerenciar cadastro de campeonatos> - Alison

USE CASE<gerenciar cadastro de times> - Lucio

USE CASE<gerenciar cadastro de partidas> - Danilo

USE CASE<cadastrar novo usuário apostador> - Juan

USE CASE<gerenciar cadastro de apostador> - Alison

USE CASE<gerenciar cadastro de palpite> - Lucio

USE CASE<processar resultados e distribuir pontos> - Danilo

USE CASE<consultar ranking de apostadores> - Alison

USE CASE<consulta fácil de palpites> - Lucio

7.2 Modelo de análise

USE CASE<gerenciar cadastro de administradores> - Danilo

USE CASE<gerenciar cadastro de operadores> - Juan

USE CASE<gerenciar cadastro de campeonatos> - Alison

USE CASE<gerenciar cadastro de times> - Lucio

USE CASE<gerenciar cadastro de partidas> - Danilo

USE CASE<cadastrar novo usuário apostador> - Juan

USE CASE<gerenciar cadastro de apostador> - Alison

USE CASE<gerenciar cadastro de palpite> - Lucio

USE CASE<processar resultados e distribuir pontos> - Danilo

USE CASE<consultar ranking de apostadores> - Alison

USE CASE<consulta fácil de palpites> - Lucio

7.3 Planejamento das iterações

7.4 Diagrama de classes – Modelo de análise

8 Modelo de projeto

8.1 Padrões de projeto

8.2 Frameworks

JSF

Spring

Hibernate

8.3 Diagrama de componentes

8.4 Diagrama de classes de projeto

8.5 Diagrama de sequência - USE CASE<processar resultados e distribuir pontos>

8.6 Diagrama de implantação

9 Planejamento das Sprints

9.1 Detalhamento das estórias e tarefas

RF001 - Gerenciar cadastro de administradores (Danilo)

RF002 –Gerenciar cadastro de operadores(Juan)

RF003 – Gerenciar cadastro de campeonato (Alison)

RF004 - Gerenciar cadastro de times (Lucio)

RF005 - Gerenciar cadastro de partidas (Danilo)

RF006 - Cadastrar novo usuário apostador (Juan)

RF007 – Gerenciar cadastro de apostador (Alison)

RF008 - Gerenciar cadastro de palpite (Lucio)

RF009 - Cadastrar placar e distribuir pontos (Danilo)

RF010 – Ranking de apostadores (Alison)

RF011 - Consulta fácil de palpites (Lucio)

RF012 - Tela de acesso (login)

9.2 Product backlog e Planejamento das sprints

10 Planejamento dos testes

10.1 Detalhamento dos testes

TESTE 1 – Validação do LOGIN (Alison)

TESTE 2 – Validação XXX

TESTE 3 – Validação XXX

TESTE 4 – Validação XXX

- Introdução

Este documento especifica os requisitos do Bolão Web, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação da aplicação.

O Bolão Web será uma aplicação disponível na rede mundial de computadores (internet) através do endereço http://bolao.anguloweb.com.br, publicamente, através de um registro de usuário. O seu principal objetivo é angariar visibilidade e acessos ao domínio da empresa Anguloweb Soluções Para Internet Ltda. na internet, promovendo engajamento e diversão com o bom e velho bolão, porém, de uma maneira inovadora através de um sistema web.

  - Objetivo do documento

Este documento tem como público alvo todos os envolvidos no projeto, desde sua análise até a concepção, com o intuito de guiar a todos em direção a seu objetivo e, consequentemente, sua conclusão satisfatória.

  - Escopo do Produto

A Anguloweb é uma empresa de natureza startup, com foco no desenvolvimento de soluções web personalizadas e sob encomenda.

O objetivo do projeto é elevar a audiência de seu domínio na internet, gerando visibilidade e credibilidade à empresa, para alavancar o crescimento da mesma através da obtenção de novos clientes e projetos.

O projeto tem como foco a diversão, e com integração as redes sociais, pretendemos obter engajamento dos usuários, levando a um aumento exponencial dos novos registros e, consequentemente, dos acessos.

- Descrição Geral do Produto

  - Interfaces com o Produto

| Ator | Descrição |
| --- | --- |
| Administrador | Usuário do sistema que deverá moderar e gerenciar os usuários e definir políticas de uso e pontuação das apostas. |
| Operador | Usuário do sistema que deverá manter os cadastros da aplicação atualizados e atender as solicitações dos usuários apostadores. |
| Apostador | Usuário final do sistema que fará as apostas do bolão e receberá pontos de acordo com seus resultados. |
| App do Facebook | Rede social integrada através de um aplicativo para possibilitar o cadastro de novos apostadores de forma automatizada, divulgação de resultados e divulgação do sistema. |
| Twitter | Rede social integrada para possibilitar que o apostador divulgue seus resultados. |
| Contas do Google | Integração para possibilitar o cadastro de novos apostadores de forma automatizada. |

  - Requisitos Funcionais

[RF001] Gerenciar cadastro de administradores

O sistema deverá permitir incluir, alterar, excluir, e consultar os usuários administradores. O cadastro deve conter um identificador único gerado pelo sistema, nome, e-mail e senha.

Obs.: Por padrão, já existe um usuário administrador cadastrado com e-mail admin.bolao@anguloweb.com.br e senha padrão 123mudar.

| Prioridade: | X | Essencial |  | Importante |  | Desejável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ator (es): | Administrador. |  |  |  |  |  |
| Requisitos associados: |  |  |  |  |  |  |

[RF002] Gerenciar cadastro de operadores

O sistema deverá permitir incluir, alterar, excluir, e consultar os usuários operadores. O cadastro deve conter um identificador único gerado pelo sistema, nome, e-mail e senha.

| Prioridade: | X | Essencial |  | Importante |  | Desejável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ator (es): | Administrador. |  |  |  |  |  |
| Requisitos associados: |  |  |  |  |  |  |

[RF003] Gerenciar cadastro de campeonatos

O sistema deverá permitir incluir, alterar, excluir, e consultar os campeonatos. O cadastro deve conter um identificador único gerado pelo sistema, nome, escopo (regional, estadual, nacional, continental ou mundial), data de início, data de fim, tipo (pontos ou mata-mata) e observações.

| Prioridade: | X | Essencial |  | Importante |  | Desejável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ator (es): | Administrador, Operador. |  |  |  |  |  |
| Requisitos associados: |  |  |  |  |  |  |

[RF004] Gerenciar cadastro de times

O sistema deverá permitir incluir, alterar, excluir, e consultar os times. O cadastro deve conter um identificador único gerado pelo sistema, tipo (time ou seleção), nome e local de origem. O local de origem depende do campo tipo: Se for time, considera-se um campo composto por cidade, estado e país. Se for uma seleção, considera-se apenas o país.

| Prioridade: | X | Essencial |  | Importante |  | Desejável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ator (es): | Administrador, Operador. |  |  |  |  |  |
| Requisitos associados: |  |  |  |  |  |  |

[RF005] Gerenciar cadastro de partidas

O sistema deverá permitir incluir, alterar, excluir, e consultar as partidas. O cadastro deve conter um identificador único gerado pelo sistema, o identificador de ambos os times, a data e hora da partida e a quantidade de gols marcados por cada time.

| Prioridade: | X | Essencial |  | Importante |  | Desejável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ator (es): | Administrador, Operador. |  |  |  |  |  |
| Requisitos associados: | [RF004] |  |  |  |  |  |

[RF006] Cadastrar novo usuário apostador

O sistema deverá permitir o cadastro de novos usuários apostadores em sua página inicial através de preenchimento manual de formulário web ou integração com conta do Facebook ou Google. O cadastro deve conter um identificador único gerado pelo sistema, nome, sobrenome, apelido, e-mail, data de nascimento, senha e foto.

| Prioridade: | X | Essencial |  | Importante |  | Desejável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ator (es): | Apostador, App do Facebook, Contas do Google. |  |  |  |  |  |
| Requisitos associados: |  |  |  |  |  |  |

[RF007] Gerenciar cadastro de apostadores

O sistema deverá permitir que o apostador, desde que esteja logado, exclua ou altere os dados de sua conta.

| Prioridade: | X | Essencial |  | Importante |  | Desejável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ator (es): | Apostador. |  |  |  |  |  |
| Requisitos associados: |  |  |  |  |  |  |

[RF008] Gerenciar cadastro de palpite

O sistema deverá permitir o apostador incluir, alterar, excluir, e consultar seus palpites de resultado para cada jogo. A alteração e exclusão podem ser feitas até o momento de início do jogo.

| Prioridade: | X | Essencial |  | Importante |  | Desejável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ator (es): | Apostador. |  |  |  |  |  |
| Requisitos associados: |  |  |  |  |  |  |

[RF009] Cadastrar placar e distribuir pontos

Ao fim de cada partida, os usuários operadores serão responsáveis em registrar o resultado do jogo, e ao salvar o sistema deverá processar esse resultado e distribuir os pontos aos apostadores que deram um palpite em determinada partida. O apostador recebe dois pontos caso acerte o placar exato e um ponto caso acerte o time vencedor.

| Prioridade: | X | Essencial |  | Importante |  | Desejável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ator (es): | Operador |  |  |  |  |  |
| Requisitos associados: |  |  |  |  |  |  |

[RF010] Ranking de apostadores

O sistema deverá disponibilizar de forma pública uma página com o ranking dos apostadores classificado em ordem da quantidade de pontos de forma decrescente. A página deve conter a classificação, nome e quantidade de pontos de cada apostador. Caso o apostador esteja logado, a posição dele deve estar destacada.

| Prioridade: |  | Essencial | X | Importante |  | Desejável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ator (es): | Apostador. |  |  |  |  |  |
| Requisitos associados: |  |  |  |  |  |  |

[RF011] Consulta fácil de palpites

O sistema deverá possuir uma tela inicial para o apostador constando seus palpites, os resultados dos jogos já realizados, dados de registro, posição no ranking e quantidade de pontos.

| Prioridade: | X | Essencial |  | Importante |  | Desejável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ator (es): | Apostador. |  |  |  |  |  |
| Requisitos associados: |  |  |  |  |  |  |

[RF012] Tela de acesso (login)

O sistema deverá possuir uma tela inicial para o apostador/operador logar no sistema e então realizar suas ações conforme a permissão atribuída.

| Prioridade: | X | Essencial |  | Importante |  | Desejável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ator (es): | Operador, Apostador. |  |  |  |  |  |
| Requisitos associados: |  |  |  |  |  |  |

  - Requisitos Não Funcionais

[NF001] Plataforma web

O sistema deverá ser implantado em plataforma web, para que seja possível acesso de qualquer lugar, sem a necessidade de instalação do software e também através de dispositivos móveis.

| Prioridade: | X | Essencial |  | Importante |  | Desejável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos associados: |  |  |  |  |  |  |

[NF002] Integração com redes sociais

O sistema deverá ser integrado a redes sociais para facilitar a divulgação e engajamento dos usuários.

| Prioridade: | X | Essencial |  | Importante |  | Desejável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos associados: |  |  |  |  |  |  |

- Estudo de Viabilidade

  - Quanto as contribuições à empresa

O projeto visa, para o cliente, gerar visibilidade ao seu domínio, uma crescente em termos de usuários e credibilidade perante aos mesmos. Visando também garantir futuros novos clientes e projetos. Pois a partir do objetivo traçado, o usuário final poderá interagir e, muitas vezes, se informar sobre o esporte predileto da maioria dos brasileiros, o futebol.

  - Quanto a viabilidade econômica

O projeto acaba por ter um custo relativamente baixo, pois é feito através de um sistema web, deixando de lado problemas mais custosos e físicos. Ressaltando que mesmo por tal motivo ainda há custos tal qual: recursos humanos, manutenção.

  - Quanto a viabilidade técnica

A tecnologia atual oferece uma gama de recursos que pode contribuir com a construção do projeto. Estamos em um momento que está sendo muito discutido desenvolvimento web, armazenamento em nuvem e tantos outros assuntos relativos ao tema.

Em relação a alguma restrição de custo de processamento, cremos que não haverá maiores problemas, no nosso entendimento os requisitos para o uso do sistema é básico, praticamente nulo – necessitando apenas acesso à internet e um navegador web.

A questão do prazo é um ponto importante, pois como se trata de um evento com data estabelecida, existe um prazo válido para a entrega do projeto. Mas considerando as necessidades e o tempo hábil, cremos que o tempo é suficiente.

  - Quanto a legalidade

O projeto é baseado em um sistema de palpites, que não visa lucro direto ao cliente ou, de forma alguma, prejuízo ao usuário. Tratando-se apenas de uma opção de descontração e informação. Em nenhum momento foi constatada alguma infração ou ilegalidade em tempo de desenvolvimento do projeto.

  - Quanto as alternativas

O desenvolvimento web nos oferece muitas possibilidades, dentre as que mais se sobressaíram durante o estudo foram as linguagens PHP e JAVA. As duas nos oferecem codificação no servidor, um ponto importante para o desenvolvimento que visamos. Revisados todos os nossos fatores que colocamos em consideração, chegamos a decisão em usar a tecnologia de php. Por sua familiaridade entre os desenvolvedores do projeto, por não ser um projeto de grande porte, oferecer mais rapidez em seu desenvolvimento, entre outros fatores menos específicos.

- Avaliação dos Riscos

- Risco de projeto

  - Falta de tempo, uma vez que somos todos universitários e trabalharemos no contra turno.

  - Como os nossos usuários são pessoas aleatórias, não temos como fazer um estudo muito aproximado do que irá agrada-lo e a falta desse estudo poderá gerar uma constante mudança no escopo do projeto.

- Risco técnico

  - Falta de informação, caso aconteça de não conseguirmos informações com tempo suficiente para cadastrar os jogos no Bolão WEB e os apostadores fazerem suas apostas.

- Diagrama de pacotes

- Arquitetura de software

Definimos que o tipo de arquitetura de sistema que utilizaremos para o desenvolvimento do sistema web é o Cliente x Servidor. Onde especificamos que:

- Cliente: através de um browser (navegador web), as estações clientes (usuários), poderão ter acesso ao pacote de servidor;

- Servidor: Servidor web que será o responsável pelo tratamento dos dados enviados pelas estações clientes através do browser;

- Sistema Gerenciador de Banco de dados: Será o responsável em armazenar os dados passados pelo servidor.

Como padrão arquitetônico, definimos que será utilizado o Thin Client (Cliente Magro). Basicamente o servidor que fará toda a lógica de negócio, restando a estação cliente apresentar os dados através de uma página dinâmica.

Utilizaremos a arquitetura em camadas, onde podemos dividi-las em três camadas, conforme apresentado a seguir:

- Camada de Apresentação: Será a camada responsável com a interação com o usuário, a partir de um navegador. Responsável pela entrada de dados, requisitar os serviços ao servidor e apresentar os resultados;

- Camada de Aplicação: Será a responsável em definir e realizar as lógicas de negócio, no lado do servidor. Ressaltando que utilizaremos o padrão de projeto Model View Controller (Modelo, Visão e Controle);

- Camada de Persistência: Será a responsável em armazenar os dados que serão tratados pela camada de aplicação, os quais recebidos pela camada de aplicação.

A seguir ilustraremos, com um diagrama, como será a arquitetura que visamos para desenvolver o projeto web:

- Elaboração

  - Modelo de casos de uso

Identificação e priorização dos casos de uso

- USE CASE<gerenciar cadastro de administradores> - Danilo

- USE CASE<gerenciar cadastro de operadores> - Juan

- USE CASE<gerenciar cadastro de campeonatos> - Alison

- USE CASE<gerenciar cadastro de times> - Lucio

- USE CASE<gerenciar cadastro de partidas> - Danilo

- USE CASE<cadastrar novo usuário apostador> - Juan

- USE CASE<gerenciar cadastro de apostador> - Alison

- USE CASE<gerenciar cadastro de palpite> - Lucio

- USE CASE<processar resultados e distribuir pontos> - Danilo

- USE CASE<consultar ranking de apostadores> - Alison

- USE CASE<consulta fácil de palpites> - Lucio

Diagrama de casos de uso

Detalhamento dos casos de uso

USE CASE<gerenciar cadastro de administradores> - Danilo

Objetivo:

Permitir ao usuário administrador incluir, alterar, excluir, e consultar outros usuários administradores.

Pré-condições:

O usuário deve estar logado no sistema e possuir permissão de administrador.

Iniciado por:

Usuário administrador devidamente logado no sistema, com a intenção de incluir, alterar, excluir ou consultar outros usuários administradores.

Fluxo principal:

- O usuário acessa a opção de gestão de administradores.

- O sistema abre a tela com as opções incluir, alterar, excluir e consultar administradores.

- O usuário seleciona a opção para incluir novo usuário.

- O sistema exibe o formulário de cadastro.

- O usuário informa o nome, e-mail e senha do novo usuário e seleciona a opção para gravação do novo usuário.

- O sistema gera o identificador do usuário

- O sistema salva as informações no banco de dados.

- O sistema exibe uma mensagem informando o sucesso da operação e que vai enviar uma mensagem de confirmação de registro para o e-mail informado.

- O sistema envia uma mensagem de confirmação de registro para o e-mail informado.

- O usuário recebe o e-mail e acessa o link de confirmação.

- O sistema atualiza o usuário como ativo e mostra uma mensagem informando o sucesso da operação

Fluxo alternativo: Alterar usuário administrador

No item 3, caso o usuário selecione a opção de alterar um usuário, é executado o fluxo alternativo de consulta, e ao fim, a execução volta para o item 4, porém, com todos os dados já previamente preenchidos para edição. Não é executado o item 6.

Fluxo alternativo: Excluir usuário administrador

No item 3, caso o usuário selecione a opção de excluir um usuário, é executado o fluxo alternativo de consulta, e ao fim, a execução volta para o item 4, porém com todos os dados já previamente preenchidos e com uma mensagem de confirmação exclusão. Após isso, é executado o passo 8.

Fluxo alternativo: Consultar usuário administrador

No item 3, caso o usuário selecione a opção de consultar um usuário, é exibido um diálogo solicitando o campo para ser pesquisado (id, nome ou e-mail) e o valor a ser pesquisado. Ao fim, a execução volta para o item 4, porém com todos os dados já previamente preenchidos e opções para o usuário alterar ou excluir o usuário.

Fluxo alternativo: E-mail duplicado ou inválido

Ao fim do item 5, caso o sistema identifique que o e-mail informado já existe, está em branco ou é inválido, deve ser exibida uma mensagem de erro e abortado o processo. A execução retorna para o item 5.

Fluxo alternativo: Excluir o ultimo, ou o próprio usuário administrador

No fluxo alternativo de exclusão, caso o sistema identifique que o usuário que será excluído é o ultimo do sistema, ou seja, o próprio executor do processo. Deve ser exibida uma mensagem de erro e abortado o processo. A execução retorna para o item 5.

Pós-condições:

Um usuário administrador foi criado, excluído, alterado ou consultado caso o usuário não tenha abortado o processo.

USE CASE<gerenciar cadastro de operadores> - Juan

Objetivo:

Permite o gerenciamento e manipulação (incluir, alterar e consultar) de usuários responsáveis pela alimentação das informações operacionais do sistema. Estas informações operacionais são pertinentes ao lançamento de resultados, gerenciamento de times, gerenciamento de partidas, gerenciamento de campeonatos e processamento de apostas.

Pré-condições:

O usuário deve estar logado no sistema e possuir permissão de administrador.

Iniciado por:

Qualquer usuário administrador no intuito de efetuar uma inclusão, alteração ou consulta por usuários operacionais.

Fluxo principal:

- O usuário administrador acessa a opção de controle de usuários operacionais;

- O sistema mostra a tela para escolha da rotina que será manipulada (inclusão, alteração ou consulta);

- O usuário escolhe a opção para inclusão de novo usuário operacional;

- O sistema mostra o formulário de inclusão de novo usuário operacional;

- O usuário informa os dados de inclusão de novo usuário, com atenção especial aos atributos obrigatórios;

- O sistema valida a corretude dos atributos, e verifica o preenchimento dos atributos obrigatórios;

- O sistema grava as informações na devida tabela do BD;

- O sistema retorna uma mensagem para a tela do usuário administrador confirmando a operação.

- O sistema envia uma mensagem para o e-mail cadastrado informando as credenciais (login e senha) de usuário operador.

- O sistema solicitará alteração de senha no primeiro acesso do usuário operador;

- O usuário operador insere uma nova senha e confirma a operação;

- O sistema envia uma mensagem para a tela do usuário operador informando o sucesso da operação e atualiza o usuário como ativo.

Fluxo alternativo: Alteração de usuário operacional

No item 2, caso o usuário escolha a opção Alteração, o usuário administrador deverá poder buscar o usuário operador já cadastrado para fazer a alteração. O sistema deverá carregar no formulário de inscrição os dados do usuário operador desejado e o fluxo é continuado a partir do item 4.

Fluxo alternativo: Consulta de usuário operacional

No item 2, caso o usuário escolha a opção Consulta, o usuário administrador deverá poder buscar os dados do usuário operador somente para visualização. É mostrada numa tela todos os dados do usuário operador somente para consulta e o fluxo é interrompido.

Fluxo alternativo: Validação de atributos

É comum ocorrer problemas de validação de formulários e falta de preenchimento de atributos obrigatórios. No processamento do item 6, caso o sistema encontre qualquer empecilho, o sistema exibe uma mensagem de erro e informa quais atributos devem ser revistos. O fluxo só é retomado após a aprovação do item 6.

Pós-condições:

Um usuário administrador deve ser criado e estar devidamente ativo.

USE CASE<gerenciar cadastro de campeonatos> - Alison

Objetivo:

O sistema deverá permitir incluir, alterar, excluir, e consultar os campeonatos através da página do Bolão. O cadastro deve conter um identificador único gerado pelo sistema, nome, escopo (regional, estadual, nacional, continental ou mundial), data de início, data de fim, tipo (pontos ou mata mata) e observações.

Pré-Condições:

O cadastramento de Campeonato é uma atividade exclusiva para usuários Administradores ou Operadores.

Iniciado Por:

O Administrador ou o Operador, que estiver designado a cadastrar os campeonatos, fará o cadastro manualmente através do site.

Fluxo principal:

- O usuário acessa a página iniciado do sistema, o site do Bolão.

- O usuário seleciona a opção de cadastrar campeonato

- O sistema apresenta um formulário de cadastramento

- O usuário preenche o formulário de campeonato e submete o formulário

- O sistema valida os dados cadastrais

- O sistema reapresenta os dados ao usuário e pede confirmação

- O usuário confirma os dados

- O sistema efetua a inclusão dos dados informados no cadastro de campeonato

- O sistema agradece o cadastramento e convida o usuário a cadastrar um novo campeonato.

Fluxo alternativo: Corrigir dados cadastrais

No item 5, o sistema ao validar os dados cadastrais, detecta que alguns dados considerados como obrigatórios não foram preenchidos ou que dados foram preenchidos incorretamente.

5a. O sistema reapresenta os dados cadastrais indicando o(s) erro(s)

5b O usuário corrige o(s) erro(s) cadastrais

Retorna ao fluxo principal no item 6

Fluxo alternativo: Cancelar operação

Nos itens 2 ou 4 ou 7, o usuário cancela a operação. O sistema retorna à página inicial do sistema.

Fluxo alternativo: Exceder tempo

No item 7, caso o usuário não confirme os dados e fique mais de 10 minutos inativo, a operação é cancelada pelo sistema. Nesse caso o sistema retorna à sua página inicial.

Pós-condições:

O campeonato foi cadastrado no sistema ou o sistema exibiu a sua página inicial, por cancelamento da operação.

USE CASE<gerenciar cadastro de times> - Lucio

Objetivo:

Permitir ao usuário realizar a inscrição, alteração, excluir e consultar as esquipes no sistema.

Pré-Condições:

Usuário logado no sistema e com permissões ao nível operacional ou de administrador.

Iniciado Por:

Usuário com nível de permissão devidamente logado no sistema, com a intenção de incluir, alterar, excluir ou consultar as equipes no sistema.

Fluxo principal:

- O usuário seleciona a opção de gerenciamento de times;

- O sistema abre a tela com as opções incluir, alterar, excluir e consultar as equipes;

- O usuário seleciona a opção para inserir, alterar ou excluir um time no sistema;

- O sistema retorna ao usuário uma tela de formulário para inserção, alteração ou exclusão;

- O usuário informa que tipo de equipe será inclusa, alterada ou excluída, se clube ou federação (país);

- O usuário informa o nome, dados de origem da equipe e seleciona a opção para gravação no sistema;

- O sistema gera o identificador do time inscrito, caso inclusão, ou gera “decremento” do identificador, caso exclusão;

- O sistema salva as informações no banco de dados;

- O sistema exibe uma mensagem de confirmação da operação.

Fluxo alternativo: Cancelar cadastro.

Em qualquer momento, o usuário pode cancelar o cadastro da equipe, com o sistema retornando ao início do formulário com os campos vazios.

Fluxo alternativo: Dados da equipe

No item seis, o sistema ao validar encontra uma inconsistência, sendo um dado inválido, time já inserido ou a falte de um campo requerido.

Pós-condições:

Um time foi criado, excluído, alterado ou consultado caso o usuário não tenha abortado o processo.

USE CASE<gerenciar cadastro de partidas> - Danilo

Objetivo:

Permitir ao usuário administrador ou operador incluir, alterar, excluir, e consultar as partidas.

Pré-condições:

O usuário deve estar logado no sistema, deve existir ao menos um campeonato cadastrado e ao menos dois times cadastrados.

Iniciado por:

Usuário administrador ou operador com a intenção de incluir, alterar, excluir ou consultar as partidas.

Fluxo principal:

- O usuário acessa a opção de gestão de partidas.

- O sistema abre a tela com as opções incluir, alterar, excluir e consultar partidas.

- O usuário seleciona a opção para incluir nova partida.

- O sistema exibe o formulário de cadastro.

- O usuário seleciona o campeonato na qual a partida faz parte, o time da casa e o time visitante, a data e hora da partida.

- O sistema gera o identificador da partida.

- O sistema salva as informações no banco de dados.

- O sistema exibe uma mensagem informando o sucesso da operação.

Fluxo alternativo: Alterar partida

No item 3, caso o usuário selecione a opção de alterar uma, é executado o fluxo alternativo de consulta, e ao fim, a execução volta para o item 4, porém, com todos os dados já previamente preenchidos para edição. Não é executado o item 6.

Fluxo alternativo: Excluir partida

No item 3, caso o usuário selecione a opção de excluir uma partida, é executado o fluxo alternativo de consulta, e ao fim, a execução volta para o item 4, porém com todos os dados já previamente preenchidos e com uma mensagem de confirmação exclusão. Após isso, caso a partida não possua nenhum palpite vinculado, é executado o passo 8.

Fluxo alternativo: Consultar partida

No item 3, caso o usuário selecione a opção de consultar uma partida, é exibido um diálogo solicitando o campo para ser pesquisado (id, nome do time visitante, nome do time da casa, nome de ambos os times, data e hora da partida) e o valor a ser pesquisado. Ao fim, a execução volta para o item 4, porém com todos os dados já previamente preenchidos e opções para o usuário alterar ou excluir o registro.

Fluxo alternativo: Data e hora da partida são inferiores a atual

Antes do item 7, caso o sistema identifique que a data e hora da partida são menor que a atual (partida já ocorreu), o sistema deve obrigar o usuário a informar o placar do hoje antes de salvar o registro.

Pós-condições:

Uma partida foi criada, excluída, alterada ou consultada caso o usuário não tenha abortado o processo.

USE CASE<cadastrar novo usuário apostador> - Juan

Objetivo:

Permite que um devido apostador se cadastre junto ao sistema para efetuar suas apostas. As apostas só podem ser realizadas após o devido cadastro e identificação do apostador em questão.

Pré-condições:

Deverá haver alguma competição ou partida disponível para aposta.

Iniciado por:

Pelo apostador que esteja interessado em realizar uma aposta nas partidas disponíveis no sistema.

Fluxo principal:

- O apostador acessa a url do sistema (http://bolao.anguloweb.com.br)

- O sistema mostra a tela inicial o sistema (index.php) onde o apostador pode escolher entre “Fazer login” caso já tenha sido cadastrado, e “Efetuar cadastro” para realizar seu cadastro.

- O apostador escolhe a opção “Efetuar cadastro”.

- O sistema mostra o formulário de cadastro de novo apostador;

- O apostador informa seus dados pessoais necessários para inclusão, com atenção especial aos atributos obrigatórios;

- O sistema valida a corretude dos atributos, e verifica o preenchimento dos atributos obrigatórios;

- O sistema grava as informações na devida tabela do BD;

- O sistema retorna uma mensagem para a tela do usuário administrador confirmando a operação.

- O sistema envia uma mensagem para o e-mail cadastrado informando as credenciais (login e senha) para o usuário normal e um link para ativação de cadastro.

- O usuário abre o e-mail e clica no link de ativação.

- O sistema envia uma mensagem para a tela do apostador informando o sucesso da operação e atualiza o status como ativo.

Fluxo alternativo: Validação de atributos

É comum ocorrer problemas de validação de formulários e falta de preenchimento de atributos obrigatórios. No processamento do item 6, caso o sistema encontre qualquer empecilho, o sistema exibe uma mensagem de erro e informa quais atributos devem ser revistos. O fluxo só é retomado após a aprovação do item 6.

Pós-condições:

O sistema deverá estar permitindo o cadastro de apostadores.

USE CASE<gerenciar cadastro de apostador> - Alison

Objetivo:

O sistema deverá permitir que um apostador altere ou exclua os dados de sua conta sempre que estiver logado.

Pré-Condições:

O usuário deve estar logado.

Iniciado Por:

O Apostador, quando necessário, através do site do Bolão.

Fluxo principal:

- O usuário acessa a página iniciado do sistema, o site do Bolão.

- O usuário seleciona a opção de gerenciar cadastro de apostador

- O sistema apresenta um formulário com as informações do usuário

- O usuário altera ou exclui os dados

- O sistema valida a alteração/exclusão dos dados

- O sistema reapresenta os dados ao usuário e pede confirmação

- O usuário confirma a alteração/exclusão

- O sistema efetua a alteração/exclusão dos dados do usuário

- O sistema agradece a atualização dos dados e volta à página inicial do sistema

Fluxo alternativo: Corrigir dados

No item 5, o sistema ao validar os dados, detecta que alguns dados considerados como obrigatórios não foram preenchidos ou que dados foram preenchidos incorretamente.

5a. O sistema reapresenta os dados indicando o(s) erro(s)

5b O usuário corrige o(s) erro(s)

Retorna ao fluxo principal no item 6

Fluxo alternativo: Cancelar operação

Nos itens 2 ou 4 ou 7, o usuário cancela a operação. O sistema retorna à página inicial do sistema.

Fluxo alternativo: Exceder tempo

No item 7, caso o usuário não confirme os dados e fique mais de 10 minutos inativo, a operação é cancelada pelo sistema. Nesse caso o sistema retorna à sua página inicial.

Pós-condições:

Os dados do usuário foram alterados no sistema ou o sistema exibiu a sua página inicial, por cancelamento da operação.

USE CASE<gerenciar cadastro de palpite> - Lucio

Objetivo:

Permitir que o usuário tente adivinhar o placar dos jogos que estiverem disponíveis no site do Bolão.

Pré-Condições:

O usuário deve estar logado no sistema.

Iniciado Por:

De acordo com cada partida cadastrada pelo Administrador no sistema, o usuário poderá definir seu palpite até um dia antes da rodada corrente.

Fluxo principal:

- O usuário acessa a página inicial do sistema, leia-se o site do Bolão;

- <<include>>Autenticar usuário;

- O usuário seleciona a opção no sistema de fazer o palpite;

- O usuário seleciona a partida na qual deseja cadastrar um palpite;

- O usuário informa o palpite da partida selecionada;

- O sistema mostra as informações dos dados inseridos e das partida selecionadas;

- O usuário confirma os dados passados ao sistema;

- O sistema realiza a inclusão dos dados informados no cadastro de palpite na partida desejada;

- O sistema confirma o palpite e convida o usuário a fazer um novo ou retornar a página inicial do site.

Fluxo alternativo: Corrigir dados do palpite

No item 7, o sistema ao validar os dados do palpite, detecta que alguns dados considerados como obrigatórios não foram preenchidos ou que dados foram preenchidos incorretamente.

5a. O sistema reapresenta os dados do palpite indicando o(s) erro(s);

5b. O usuário corrige o(s) erro(s) do palpite;

Retorna ao fluxo principal no item 6.

Fluxo alternativo: Cancelar operação

Nos itens 3 ou 4 ou 5 ou 7, o usuário cancela a operação. O sistema retorna à página inicial do sistema.

Fluxo alternativo: Exceder tempo

No item 7, caso o usuário não confirme os dados e fique mais de 10 minutos inativo, a operação é cancelada pelo sistema. Nesse caso o sistema retorna à sua página inicial.

Pós-condições:

O palpite do usuário foi cadastrado no sistema ou o sistema exibiu a sua página inicial, por cancelamento da operação.

USE CASE<processar resultados e distribuir pontos> - Danilo

Objetivo:

Ao fim de uma partida, os operadores são alertados e devem cadastrar o placar e o sistema deve percorrer todos os palpites da respectiva partida distribuindo aos apostadores dois pontos caso acerte o placar exato e um ponto caso acerte o time vencedor.

Pré-condições:

Existir uma partida com pelo menos um palpite e com data e hora inferior a atual.

Iniciado por:

Processo do sistema que verifica constantemente se existe alguma partida já ocorrida.

Fluxo principal:

- O sistema identifica uma partida com data e hora inferior a atual.

- O sistema notifica a todos os operadores por e-mail com um link direto para a partida.

- O usuário recebe o e-mail e acessa o link.

- O usuário informa o placar do jogo e seleciona a opção para salvar os dados.

- O sistema atualiza a partida no banco de dados.

- O sistema exibe uma mensagem informando o sucesso da operação.

- O sistema carrega todos os palpites relacionados a essa partida.

- O sistema, para cada palpite, soma aos pontos do apostador dois pontos caso acerte o placar exato e um ponto caso acerte o time vencedor e envia um e-mail ao apostador informando de seus resultados.

Fluxo alternativo: Cadastro do placar já efetuado

Após o item 3, caso a partida já possua cadastro de placar, é exibida uma mensagem informando o usuário e solicitando que ele valide e confirme o placar. Após isso, o processo é finalizado.

Pós-condições:

A partida já realizada fica com o placar cadastrado e os apostadores que deram palpites nela, recebem os seus pontos.

USE CASE<consultar ranking de apostadores> - Alison

Objetivo:

O sistema deverá permitir consultar o ranking dos Apostadores através da página do Bolão. A consulta é permitida a qualquer visitante do site. No ranking deve constar classificação, nome e pontos de cada apostador em ordem decrescente da classificação.

Pré-Condições:

Nenhuma pré-condição, o usuário simplesmente deve ir ao sistema e realizar a consulta.

Iniciado Por:

O qualquer visitante do site.

Fluxo principal:

- O usuário acessa a página iniciado do sistema, o site do Bolão.

- O usuário seleciona a opção de consultar ranking de apostadores

- O sistema apresenta o ranking

Fluxo alternativo: Mostrar posição

No item 3, caso o usuário logado seja um apostador, a posição dele deverá estar em destaque.

Pós-condições:

O ranking foi exibido na tela.

USE CASE<consulta fácil de palpites> - Lucio

Objetivo:

Permitir ao usuário realizar consultados palpites já inseridos no sistema, assim como as partidas já realizadas da rodada, posição no ranking e a quantidade de pontos.

Pré-Condições:

Usuário logado no sistema e com permissões ao nível de apostador.

Iniciado Por:

Usuário com nível de permissão devidamente logado no sistema.

Fluxo principal:

- O sistema exibe a tela inicial do site;

- O usuário seleciona a consulta fácil de palpites;

- O sistema retorna uma página onde constam as informações de palpites já realizados, pontuação e a posição no ranking geral;

- O usuário confere os dados e seleciona voltar, retornando a página inicial do sistema.

Fluxo alternativo: Exceder tempo

No item 7, caso o usuário não retorne nenhuma ação dentro de 10 minutos, a operação é cancelada pelo sistema. Nesse caso o sistema retorna à sua página inicial.

Pós-condições:

O sistema retorna a página inicial do sistema após o usuário conferir os dados ou exceder o tempo limite.

  - Modelo de análise

USE CASE<gerenciar cadastro de administradores> - Danilo

USE CASE<gerenciar cadastro de operadores> - Juan

USE CASE<gerenciar cadastro de campeonatos> - Alison

USE CASE<gerenciar cadastro de times> - Lucio

USE CASE<gerenciar cadastro de partidas> - Danilo

USE CASE<cadastrar novo usuário apostador> - Juan

USE CASE<gerenciar cadastro de apostador> - Alison

USE CASE<gerenciar cadastro de palpite> - Lucio

USE CASE<processar resultados e distribuir pontos> - Danilo

USE CASE<consultar ranking de apostadores> - Alison

USE CASE<consulta fácil de palpites> - Lucio

  - Planejamento das iterações

ITERAÇÃO 1:

USE CASE<gerenciar cadastro de administradores> - Danilo

USE CASE<gerenciar cadastro de operadores> - Juan

USE CASE<gerenciar cadastro de campeonatos> - Alison

USE CASE<gerenciar cadastro de times> - Lucio

USE CASE<gerenciar cadastro de partidas> - Danilo

ITERAÇÃO 2:

USE CASE<cadastrar novo usuário apostador> - Juan

USE CASE<gerenciar cadastro de apostador> - Alison

USE CASE<gerenciar cadastro de palpite> - Lucio

USE CASE<processar resultados e distribuir pontos> - Danilo

USE CASE<consultar ranking de apostadores> - Alison

USE CASE<consulta fácil de palpites> - Lucio

  - Diagrama de classes – Modelo de análise

- Modelo de projeto

  - Padrões de projeto

Vamos desenvolver a criação de usuários em nosso projeto utilizando a integração com redes sociais. Para que o apostador não precise ficar preenchendo formulários, vamos utilizar dos dados já existentes em seus perfis.

Para consumir esses serviços, vamos utilizar o padrão de projeto Adapter. Mais especificamente, será desenvolvida uma classe responsável por comunicar-se com o webservice da rede social desejada, autenticar o usuário e traduzir o resultado em um objeto do tipo Apostador.

Utilizaremos desse padrão para que não seja necessário o desenvolvimento de uma classe especifica para os apostadores criados com base nos dados de redes sociais, assim aumentando a coesão do projeto e impedindo a redundância de classes.

Abaixo está um fragmento do Diagrama de Classes de Projeto destacando como esse padrão de projeto será implementado.

A classe C-AdapterRedesSociais irá prover uma interface compatível o modelo do apostador.

  - Frameworks

JSF

O JavaServer Faces (JSF) é uma tecnologia que nos permite criar aplicações Java para Web utilizando componentes visuais pré-prontos, de forma que o desenvolvedor não se preocupe com o Javascript e HTML, o que define o JSF como um framework. Basta adicionar os componentes que forem necessários ao projeto e eles serão renderizados e exibidos em formato HTML.

Com a característica stateful podemos criar formulários de várias páginas e navegar nos vários passos dos componentes com o estado das telas sendo mantidos automaticamente.

A separação de camadas de apresentação e de aplicação também é uma característica muito marcante da arquitetura do JSF.  Pensando no modelo MVC, o JSF possui uma camada de visualização bem separada do conjunto de classes de modelo.

O JSF ainda tem a vantagem de ser uma especificação do Java EE, isto é, todo servidor de aplicações Java tem que vir com uma implementação dela e há diversas outras disponíveis. A implementação mais famosa do JSF e também a implementação de referência, é a Oracle Mojarra. Outra implementação famosa é a MyFaces da Apache Software Foundation.

Hibernate

O Hibernate é um framework para o mapeamento objeto-relacional. Este framework facilita o mapeamento dos atributos entre uma base tradicional de dados relacionais e o modelo objeto de uma aplicação, mediante o uso de arquivos (XML) ou anotações.

O objetivo do Hibernate é diminuir a complexidade entre os programas Java, baseado no modelo orientado a objeto, que precisam trabalhar com um banco de dados do modelo relacional. Em especial, no desenvolvimento de consultas e atualizações dos dados.

Sua principal característica é a transformação das classes em Java para tabelas de dados (e dos tipos de dados Java para os da SQL). O Hibernate gera as chamadas SQL e libera o desenvolvedor do trabalho manual da conversão dos dados resultante, mantendo o programa portável para quaisquer bancos de dados SQL, porém causando um pequeno aumento no tempo de execução.

BootsFaces

O BootsFaces é um poderoso framework JSF que carrega o melhor do Bootstrap 3 e jQuery UI para desenvolver os Front-End das aplicações mais rápido e fácil.

  - Diagrama de componentes

  - Diagrama de classes de projeto

  - Diagrama de sequência - USE CASE<processar resultados e distribuir pontos>

  - Diagrama de implantação

- Planejamento das Sprints

  - Detalhamento das estórias e tarefas

RF001 - Gerenciar cadastro de administradores (Danilo)

SPRINT 1:

- Criar CRUD de administradores (1/3)

  - Criar tabela USUARIOS

    - ID: INT (PK)

    - NOME: STRING

    - SOBRENOME: STRING

    - EMAIL: STRING

    - SENHA: STRING

    - ADMIN: BOOLEAN

  - Criar classes MVC e DAO

    - M-USUARIO

      - GETS E SETS

    - M-OPERADOR

      - GETS E SETS

      - ISOPERADOR(): BOOLEAN

    - M-OPERADOR-DAO

      - INCLUIR

      - EXCLUIR

      - ALTERAR

      - SALVAR

Duração: 4 horas

SPRINT 2:

- Alterar Interface de administradores (2/3)

  - Criar interface para consulta dos administradores

    - Campos:

      - Consulta (por ID, nome, sobrenome ou email)

      - Grid para exibição dos registros (uma coluna por campo do registro)

    - Botões

      - Buscar (executa o filtro)

      - Novo (direciona para a tela de cadastro de novo administrador)

  - Criar interface para cadastro de administradores

    - Campos:

      - ID (gerado automaticamente e não editável)

      - NOME (obrigatório)

      - SOBRENOME (obrigatório)

      - EMAIL (obrigatório)

      - SENHA (Campo criptografado e obrigatório)

    - Botões

      - Confirmar (Grava os dados e retorna para a interface de consulta)

      - Voltar (Cancela a operação e retorna para a interface de consulta)

Duração: 10 horas

SPRINT 3:

- Criar Dinâmica de administradores (3/3)

  - Implementar dinâmica do usuário e validações

    - Interface de consulta

      - Limitar acesso apenas a usuários administradores

      - Ao clicar no botão NOVO, direcionar para a interface de cadastro com todos os campos vazios.

      - Ao clicar em BUSCAR, aplicar o filtro definido na grid.

      - Ao dar dois cliques em algum registro do grid, direcionar para a tela de cadastro com os dados do registro selecionado.

    - Interface de cadastro

      - Ao clicar em “Confirmar” validar os dados preenchidos pelo Usuário, caso contenha erro de preenchimento indicar, senão exibir mensagem de confirmação. Após confirmação voltar para a interface de Consulta.

      - Ao clicar em “Voltar” cancelar a operação e voltar para a interface de Consulta.

Duração: 3 horas

# RF002 – GERENCIAR CADASTRO DE OPERADORES

SPRINT 1:

+ JUAN – CRIAR CRUD DE OPERADORES– 1/3

OBJETIVO:

CRIAR TABELA OPERADORES:

- ID: INT(PK)

- NOME: STRING

- EMAIL:STRING

- SENHA: STRING

CRIAR CLASSES MVC E DAO:

M-OPERADORES

- GET()

- SET()

M-CAMPEONATODAO

- INCLUIR()

- CONSULTAR()

- ALTERAR()

DURAÇÃO: 4 horas

SPRINT 2:

+ JUAN – ALTERAR INTERFACE DE OPERADORES – 2/3

OBJETIVO:

CRIAR INTERFACE DE CADASTRO DE OPERADORES

CAMPOS:

- ID (ID, NÃO EDITAVEL)

- Nome (NOME, OBRIGATORIO)

- EMAIL(EMAIL, OBRIGATORIO)

-SENHA(SENHA,OBRIGATORIO)

BOTÕES:

- Confirmar (Grava os dados e retorna para a interface de consulta de operadores)

- Voltar (Cancela a operação e retorna para a interface de consulta de operadores)

CRIAR INTERFACE DE CONSULTA DE OPERADORES

CAMPOS:

- Buscar Operador (Filtro por ID/NOME)

- Grid (Colunas com ID/Nome/Email)

BOTÕES

- Buscar (Executa o filtro)

- Novo Operador(Direciona para a interface de cadastro de operadores)

DURAÇÃO: 10horas

SPRINT 3:

+ JUAN – CRIAR DINÂMICA DE OPERADORES – 3/3

OBJETIVO: IMPLEMENTAR DINÂMICA DO USUÁRIO E VALIDAÇÕES:

INTERFACE CONSULTA:

- Interface disponível  para Administradores

- Ao clicar no botão “Novo Operador” direcionar para tela de Cadastro com todos os campos vazios

- Ao clicar no botão “Buscar” filtrar o grid por ID, Nome ou Email do Operador

- Ao dar dois cliques em algum registro do Grid, direcionar para a tela de Cadastro com os respectivos dados do operador

INTERFACE CADASTRO:

- Interface disponível apenas para Administradores

- Ao clicar em “Confirmar” validar os dados preenchidos pelo Usuário, caso contenha erro de preenchimento indicar, senão exibir mensagem de confirmação. Após confirmação voltar para a interface de Consulta de operadores

- Ao clicar em “Voltar” cancelar a operação e voltar para a interface de Consulta

- Caso o Usuário não responda por 10 minutos retornar para a interface de Consulta de operadores

ENTRADA: Dados do operador

SAÍDA: Operador registrado no sistema

DURAÇÃO: 4horas

RF003 – Gerenciar cadastro de campeonato (Alison)

SPRINT 1:

- CRIAR CRUD DE CAMPEONATO – 1/3

  - CRIAR TABELA CAMPEONATO:

    - - ID: INT(PK)

    - - NOME: STRING

    - - ESCOPO: STRING

    - - DATAINICIO: DATE

    - - DATAFIM: DATE

    - - TIPO: STRING

    - - OBSERVACOES: STRING

    - - PARTIDAS: HASHMAP

  - CRIAR CLASSES MVC E DAO:

    - M-CAMPEONATO

      - - GET()

      - - SET()

    - M-CAMPEONATODAO

      - - INCLUIR()

      - - EXCLUIR()

      - - ALTERAR()

      - - SALVAR()

DURAÇÃO: 4 horas

SPRINT 2:

- ALTERAR INTERFACE DE CAMPEONATO – 2/3

  - CRIAR INTERFACE DE CADASTRO DE CAMPEONATO

    - CAMPOS:

      - - ID (ID, NÃO EDITAVEL)

      - - Nome (NOME, OBRIGATORIO

      - - Escopo (ESCOPO, OBRIGATORIO, [REGIONAL, ESTADUAL, NACIONAL, CONTINENTAL, MUNDIAL])

      - - Data Início (DATAINICIO, OBRIGATORIO)

      - - Data Fim (DATAFIM, OBRIGATORIO)

      - - Tipo (TIPO, OBRIGATORIO, [Pontos, Mata-Mata])

      - - Observações (OBSERVACOES)

    - BOTÕES:

      - - Confirmar (Grava os dados e retorna para a interface de consulta)

      - - Voltar (Cancela a operação e retorna para a interface de consulta)

  - CRIAR INTERFACE DE CONSULTA DE CAMPEONATO

    - CAMPOS:

      - - Buscar Campeonato (Filtro por ID/NOME)

      - - Grid (Colunas com ID/Nome/Escopo/Data Início/Data Fim/Tipo/Time)

    - BOTÕES

      - - Buscar (Executa o filtro)

      - - Novo Campeonato(Direciona para a interface de cadastro cadastro)

DURAÇÃO: 10horas

SPRINT 3:

- CRIAR DINÂMICA DE CAMPEONATO – 3/3

  - IMPLEMENTAR DINÂMICA DO USUÁRIO E VALIDAÇÕES:

    - INTERFACE CONSULTA:

      - - Interface disponível parnas para Administradores

      - - Ao clicar no botão “Novo Campeonato” direcionar para tela de Cadastro com todos os campos vazios

      - - Ao clicar no botão “Buscar” filtrar o grid por ID ou NOME do Campeonato

      - - Ao dar dois cliques em algum registro do Grid, direcionar para a tela de Cadastro com os respectivos dados do Campeonato

    - INTERFACE CADASTRO:

      - - Interface disponível parnas para Administradores

      - - Ao clicar em “Confirmar” validar os dados preenchidos pelo Usuário, caso contenha erro de preenchimento indicar, senão exibir mensagem de confirmação. Após confirmação voltar para a interface de Consulta

      - - Ao clicar em “Voltar” cancelar a operação e voltar para a interface de Consulta

      - - Caso o Usuário não responda por 10 minutos retornar para a interface de Consulta

DURAÇÃO: 2horas

RF004 - Gerenciar cadastro de times (Lucio)

Sprint 01:

- Criar CRUD de times (01/03)

  - Criar tabela LocalOrigemTime

    - cidade: String;

    - estado: String;

    - país: String;

    - tipo: String.

  - Criar tabela Time

    - Id: int(PK);

    - IdLocalOrigem: int(FK);

    - Tipo: String;

    - Nome: String.

  - Criar Classes MVC e DAO

    - M-Time

      - getTipo(): String;

      - setTipo(tipo: String): void;

      - setNome(nome: String): void;

      - getNome(): String.

    - M-Time-DAO

      - incluir();

      - excluir();

      - alterar();

      - salvar().

Duração: 5 horas.

Sprint 02:

- Alterar Interface de times (02/03)

  - Criar interface cadastro time

    - Campos:

      - Id: (Id, não editável);

      - Tipo: (Tipo, obrigatório);

      - Nome: (Nome, obrigatório);

      - LocalOrigem: (LocalOrigem, obrigatório).

    - Botões:

      - Confirmar(Gravar dados da equipe, retornar para a interface de consulta);

      - Voltar(Cancelar a operação, retornar para a interface anterior).

- Criar interface de consulta de times

  - Campos

    - Buscar: (Filtro Id ou Nome);

    - Grid: (Tabela possuindo Id, Nome, Tipo, País);

  - Botões

    - Buscar: (Executar filtro);

    - NovoTime: (Redirecionar para interface de cadastro de times);

    - Voltar: (Voltar para interface anterior).

Duração: 12 horas.

Sprint 03:

- Criar dinâmica de times (03/03)

  - Implementar dinâmica do usuário e validações

    - Interface consulta:

      - Interfaces disponíveis a adminstradores;

      - Ao clicar no botão “Novo time”, redirecionar para a tela de cadastro de novo time, com os campos vazios;

      - Ao clicar no botão “Buscar”, filtrar por Id ou Nome;

      - Ao clicar duplamente na em algum registro na grid, direcionar para interface de cadastro da equipe;

    - Interface cadastro:

      - Interface disponível a adminstradores;

      - Ao clicar em confirmar, validar dados inseridos pelo usuário, contendo algum erro no preenchimento alertá-lo, caso contrário exibir mensagem de confirmação. Após, retornar a interface anterior;

      - Ao clicar em “Voltar”, cancelar operação e retornar a interface anterior.

Duração: 5 horas.

RF005 - Gerenciar cadastro de partidas (Danilo)

SPRINT 1:

- Criar CRUD de partidas(1/3)

  - Criar tabela PARTIDAS

    - ID: INT (PK)

    - ID-TIME-CASA: INT (FK)

    - ID-TIME VISITANTE: INT (FK)

    - DATA: DATETIME

    - GOLS-TIME-CASA: INT

    - GOLS-TIME-VISITANTE: INT

    - PALPITES: HASMAP

  - Criar classes MVC e DAO

    - M-PARTIDA

      - GETS E SETS

    - M-PARTIDA-DAO

      - INCLUIR

      - EXCLUIR

      - ALTERAR

      - SALVAR

Duração: 4 horas

SPRINT 2:

- Alterar Interface de partidas(2/3)

  - Criar interface para consulta das partidas

    - Campos:

      - Consulta (por ID, data, time da casa ou time visitante)

      - Grid para exibição dos registros (uma coluna por campo do registro)

    - Botões

      - Buscar (executa o filtro)

      - Novo (direciona para a tela de cadastro de nova partida)

  - Criar interface para cadastro de partidas

    - Campos:

      - ID (gerado automaticamente e não editável)

      - ID-TIME-CASA (implementar buscar para todos os times já cadastrados e disponibilizar para o usuário utilizar).

      - ID-TIME-VISITANTE (implementar buscar para todos os times já cadastrados, exceto o já escolhido anteriormente, e disponibilizar para o usuário utilizar).

      - DATA

    - Botões

      - Confirmar (Grava os dados e retorna para a interface de consulta)

      - Voltar (Cancela a operação e retorna para a interface de consulta)

Duração: 10 horas

SPRINT 3:

- Criar Dinâmica de partidas(3/3)

  - Criar Implementar dinâmica do usuário e validações

    - Interface de consulta

      - Limitar acesso apenas a usuários administradores e operadores

      - Ao clicar no botão NOVO, direcionar para a interface de cadastro com todos os campos vazios.

      - Ao clicar em BUSCAR, aplicar o filtro definido na grid.

      - Ao dar dois cliques em algum registro do grid, direcionar para a tela de cadastro com os dados do registro selecionado.

    - Interface de cadastro

      - Ao clicar em “Confirmar” validar os dados preenchidos pelo Usuário, caso contenha erro de preenchimento indicar, senão exibir mensagem de confirmação. Após confirmação voltar para a interface de Consulta.

      - Ao clicar em “Voltar” cancelar a operação e voltar para a interface de Consulta.

Duração: 3 horas

# RF006 – GERENCIAR CADASTRO DE APOSTADOR

SPRINT 1:

+ JUAN – CRIAR CRUD DE APOSTADOR 1/3

OBJETIVO:

CRIAR TABELA APOSTADORES:

- ID: INT(PK)

- NOME: STRING

- SOBRENOME: STRING

- APELIDO: STRING

- EMAIL:STRING

- DT.NASCIMENTO: DATE

CRIAR CLASSES MVC E DAO:

M-APOSTADORES

- GET()

- SET()

M-APOSTADOR DAO

- INCLUIR()

- CONSULTAR()

- EXCLUIR()

- ALTERAR()

DURAÇÃO: 4 horas

SPRINT 2:

+ JUAN – ALTERAR INTERFACE DE APOSTADOR – 2/3

OBJETIVO:

CRIAR INTERFACE DE CONSULTA DE APOSTADOR

CAMPOS:

- Buscar Apostador (Filtro por ID/NOME/APELIDO)

- Grid (Colunas com ID/Nome/Sobrenome/Apelido/e-mail/Dt. Nasc.)

BOTÕES

- Buscar (Executa o filtro)

- Novo Apostador(Direciona para a interface de cadastro cadastro)

DURAÇÃO: 6horas

SPRINT 3:

+ JUAN – CRIAR DINÂMICA DE APOSTADOR – 3/3

OBJETIVO:

IMPLEMENTAR DINÂMICA DO USUÁRIO E VALIDAÇÕES:

- Interface disponível apenas para Administradores

- Ao clicar no botão “Novo Apostador” direcionar para tela de Cadastro com todos os campos vazios

- Ao clicar no botão “Buscar” filtrar o grid por ID,NOME ou APELIDO do Apostador

- Ao dar dois cliques em algum registro do Grid, direcionar para a tela de Cadastro com os respectivos dados do Apostador

DURAÇÃO: 3horas

RF007 – Gerenciar cadastro de apostador (Alison)

SPRINT 1:

- CRIAR INTERFACE DA CONSULTA DE APOSTADOR – 1/2

  - CRIAR INTERFACE DE CONSULTA DE APOSTADOR

    - CAMPOS:

      - - Buscar Apostador (Filtro por ID/NOME)

      - - Grid (Colunas com ID/Nome/Sobrenome/Apelido/e-mail/Dt. Nasc.)

    - BOTÕES

      - - Buscar (Executa o filtro)

      - - Novo Apostador(Direciona para a interface de cadastro)

DURAÇÃO: 5horas

SPRINT 2:

- CRIAR DINÂMICA DA CONSULTA DE APOSTADOR – 2/2

  - IMPLEMENTAR DINÂMICA DO USUÁRIO E VALIDAÇÕES:

    - - Interface disponível apenas para Administradores

    - - Ao clicar no botão “Novo Apostador” direcionar para tela de Cadastro com todos os campos vazios

    - - Ao clicar no botão “Buscar” filtrar o grid por ID ou NOME do Apostador

    - - Ao dar dois cliques em algum registro do Grid, direcionar para a tela de Cadastro com os respectivos dados do Apostador

DURAÇÃO: 2horas

RF008 - Gerenciar cadastro de palpite (Lucio)

Sprint 01:

- Criar CRUD de palpites (01/03)

  - Criar tabela Palpite

    - Id: int(PK);

    - IdApostador: int(FK);

    - IdPartida: int(FK);

    - DataCadastro: Date;

    - GolsCasa: Int;

    - GolsVisitante: Int.

  - Criar Classes MVC e DAO

    - M-Palpite

      - getApostador(): apostador;

      - setPartida(partida: Partida): void;

      - getPartida(): Partida;

      - setData(data: Date): void;

      - getData(): Date;

      - setGolsCasa(golsCasa: int): void;

      - getGolsCasa(): int;

      - setGolsVisitante(golsCasa: int): void;

      - getGolsVisitante(): int;

    - M-Palpite-DAO

      - incluir();

      - excluir();

      - alterar();

      - salvar().

Duração: 5 horas.

Sprint 02:

- Alterar Interface de palpites (02/03)

  - Criar interface cadastro palpite

    - Campos:

      - Id: (Id, não editável);

      - Campeonato: (Campeonato, não editável);

      - TimeCasa: (Time mandante, não editável);

      - TimeVisitante: (Time visitante, não editável);

      - GolsCasa: (Gols do time mandante, obrigatório);

      - GolsVisitante: (Gols do time	 visitante, obrigatório);

      - DataPartida: (Data da partida, não editável);

      - Status: (Status da partida, não editável).

    - Botões:

      - Confirmar(Gravar dados do palpite, retornar para a interface de consulta);

      - Voltar(Cancelar a operação, retornar para a interface anterior).

  - Criar interface de consulta de palpites

    - Campos

      - Buscar: (Filtro Id, nome do time ou data da partida);

      - Grid: (Tabela possuindo Id, TimeCasa, GolsCasa, GolsVisitante, TimeVisitante, DataPartida, Status);

      - Campeonato: (Lista dos campeonatos)

    - Botões

      - Buscar: (Executar filtro);

Duração: 12 horas.

Sprint 03:

- Criar Dinâmica de palpites (03/03)

  - Implementar dinâmica do usuário e validações

    - Interface consulta:

      - Interfaces disponíveis a adminstradores e usuários;

      - Ao clicar no botão “Buscar”, filtrar por Id, nome do time ou data da partida;

      - Ao clicar duplamente na em algum registro na grid, direcionar para interface de cadastro do palpite;

    - Interface cadastro:

      - Interface disponível a adminstradores e usuários;

      - Ao clicar em confirmar, validar dados inseridos pelo usuário, contendo algum erro no preenchimento alertá-lo, caso contrário exibir mensagem de confirmação. Após, retornar a interface anterior;

      - Ao clicar em “Voltar”, cancelar operação e retornar a interface anterior.

Duração: 5 horas.

RF009 - Cadastrar placar e distribuir pontos (Danilo)

PRÉ-REQUISITOS:

Cadastro de partidas.

SPRINT 3:

- Implementar robô que monitore as partidas e informe aos operadores caso exista alguma já ocorrida sem o cadastro do placar.

  - Criar classe C-DISTRIBUIDOR-PONTOS

    - VerificarPartidasSemPlacar();

Duração: 5 horas

SPRINT 4:

- Implementar robô que monitora cadastro de placares e atribui os pontos para os apostadores

  - Implementar método DistribuirPontos() na classe C-DISTRIBUIDOR-PONTOS

    - 2 pontos caso acerte o placar exato.

    - 1 ponto caso acerte o time vencedor da partida.

Duração: 5 horas

RF010 – Ranking de apostadores (Alison)

SPRINT 1:

- CRIAR RANKING DE APOSTADOR – 1/2

  - CRIAR INTERFACE DE RANKING DE APOSTADOR

    - CAMPOS:

      - - Selecionar Campeonato

      - - Buscar Apostador (Filtro por ID/NOME)

      - - Grid (Colunas com Posição/Nome(Apostador)/Pontos Marcados/Evolução)

    - BOTÕES

      - - Buscar (Executa o filtro)

DURAÇÃO: 5horas

SPRINT 2:

- ALTERAR INTERFACE CONSULTA DE APOSTADOR – 2/2

  - IMPLEMENTAR DINÂMICA DO USUÁRIO E VALIDAÇÕES:

    - - Interface aberto

    - - Carregar os dados apenas se o Campeonato estiver selecionado

    - - Ao clicar no botão “Buscar” filtrar o grid por NOME do Apostador

    - - Caso o Usuário Apostador estiver logado, destacar seu nome no Ranking

DURAÇÃO: 2horas

RF011 - Consulta fácil de palpites (Lucio)

Sprint 01:

- Criar consulta fácil de palpites (01/02)

  - Criar interface de consulta fácil de palpites

    - Campos

      - Buscar: (Filtro Id, nome do time ou data da partida);

      - Grid: (Tabela possuindo Id, TimeCasa, GolsCasa, GolsVisitante, TimeVisitante, DataPartida, Status);

    - Botões

      - Voltar: (Retornar a interface anterior);

Duração: 12 horas.

Sprint 02:

- Alterar Interface da consulta fácil de palpites (02/02)

  - Implementar dinâmica do usuário e validações

    - Interface consulta:

      - Interfaces disponíveis a administradores e usuários;

      - Ao clicar em “Voltar”, retornar a interface anterior.

      - Ao clicar duplamente na em algum registro no grid, direcionar para interface de cadastro do palpite;

Duração: 2 horas.

RF012 – Tela de aceeso (login) (Alison)

- Sprint 01: Criar tela de acesso

Campos: Usuário, Senha;

Botões: Entrar;

Duração: 3 horas.

  - Product backlog e Planejamento das sprints

| SPRINT 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estória | Prioridade | Duração(hr) |
| DANILO - Criar CRUD de administradores (1/3) | 1 | 4 |
| JUAN - Criar CRUD de Operadores(1/3) | 2 | 4 |
| ALISON – Criar CRUD de campeonato – (1/3) | 3 | 4 |
| LUCIO - Criar CRUD de times (01/03) | 4 | 4 |
| DANILO - Criar CRUD de partidas(1/3) | 5 | 4 |
| JUAN - Criar CRUD de Apostador(1/3) | 6 | 4 |
| LUCIO - Criar CRUD de palpites (01/03) | 7 | 4 |
| ALISON – Criar INTERFACE da consulta apostador – (1/2) | 8 | 2 |
| SPRINT 2 |  |  |
| Estória | Prioridade | Duração(hr) |
| DANILO - Alterar INTERFACE de administradores (2/3) | 1 | 10 |
| JUAN - Alterar INTERFACE de Operadores(2/3) | 2 | 10 |
| ALISON – Alterar INTERFACE de campeonato – (2/3) | 3 | 10 |
| LUCIO - Alterar INTERFACE de times (02/03) | 4 | 10 |
| DANILO - Alterar INTERFACE de partidas(2/3) | 5 | 10 |
| JUAN - Alterar INTERFACE de apostadores (2/3) | 6 | 10 |
| LUCIO - Alterar INTERFACE de palpites (02/03) | 7 | 10 |
| ALISON – Criar DINÂMICA da consulta de apostador – 2/2 | 8 | 2 |
| SPRINT 3 |  |  |
| Estória | Prioridade | Duração(hr) |
| DANILO - Criar DINÂMICA de administradores (3/3) | 1 | 3 |
| JUAN - Criar DINÂMICA de Operadores (3/3) | 2 | 3 |
| ALISON – Criar DINÂMICA de campeonato – 3/3 | 3 | 3 |
| LUCIO - Criar DINÂMICA de times (03/03) | 4 | 3 |
| DANILO - Criar DINÂMICA de partidas(3/3) | 5 | 3 |
| JUAN - Criar DINÂMICA de apostadores (3/3) | 6 | 3 |
| LUCIO - Criar DINÂMICA de palpites (03/03) | 7 | 3 |
| SPRINT 4 |  |  |
| Estória | Prioridade | Duração(hr) |
| DANILO - Implementar robô que monitore as partidas | 1 | 5 |
| DANILO - Implementar robô que monitora cadastro de placares | 2 | 5 |
| ALISON – Criar ranking de apostador – 1/2 | 3 | 5 |
| ALISON – Alterar INTERFACE ranking de apostador – 2/2 | 4 | 2 |
| LUCIO - Criar consulta fácil de palpites (01/02) | 5 | 12 |
| LUCIO - Alterar INTERFACE consulta fácil de palpites (02/02) | 6 | 2 |
| ALISON – Criar tela de LOGIN | 7 | 3 |

- Planejamento das Sprints

10.1 Detalhamento das estórias e tarefas

TESTE 1 – Validação do LOGIN (Alison)

- Prazo: 1 hora

- Recursos:

- Técnica: Caixa Preta, Caixa Branca

- Ferramentas: JUnit

- Teste de unidade:

- Classe do JUnit:  TesteLoginBEAN.java

- Classe a ser testada: LoginBEAN.java

- Validação: testValidarLogin() - verificar se o usuário e a senha estão corretos, se positivo retornar a página index.xhtml.

- Caixa Preta (Particionamento de equivalência):

- Variável:

- usuario;

- senha;

- Classes de Equivalência:

- usuario E {“Admin”; “Alison”};

- senha E {“Admin”; “Orita”};

- Casos de Teste:

1 – usuario=”Admin” e senha=”Admin”

2 – usuario=”Admin” e senha=”Orita”

3 – usuario=”Alison” e senha=”Admin”

4 – usuario=”Alison” e senha=”Orita”

- Resultados Esperados:

1 – Login validado com sucesso (redirecionamento para a página index.xhtml)

2 – Login inválido (manter na página login.xhtml)

3 – Login inválido (manter na página login.xhtml)

4 – Login validado com sucesso (redirecionamento para a página index.xhtml)

- Resultados Apresentados:

- Resultado de acordo com o esperado para os itens 1, 2, 3 e 4

- Depuração:

- JUnit